Приложение 1

План работ ТСЖ «Крыгина,40» на 2026 г.

1.Продолжить выполнение работ по озеленению придомовой территории вокруг ЖК.

2.Провести ежегодную подготовку жилого дома к отопительному сезону 2026-2027 гг. (промывка и опрессовка системы отопления).

3.Выполнить частичный ремонт (покраску) дверей на переходных лоджиях, а также ручек и доводчиков, по мере необходимости.

4.Выполнить ежегодные текущие работы по покраске металлических конструкции, расположенных по периметру жилого дома, ограждения крылец и клумб, а также разметки на придомовой территории, по мере необходимости.

5.Выполнить ремонт и частичную покраску, замену малых форм на детской площадке, по мере необходимости.

6.Ежеквартально проводить работы по дератизации и дезинсекции в ЖК и придомовой территории.

7.Приобрести землю и растения (рассаду) для клумб в рамках благоустройства придомовой территории в весенний период.

8.Выполнить капитальный ремонт горизонтальной разводки ХВС в подвале ЖК в районе 2 и 3 блок-секции (через проведение голосования всех собственников и исключительно при условии набора необходимого количества голосов). В 2025 г. данные работы не были проведены из-за изменения законодательства РФ, регулирующего проведение капитального ремонта, и отсутствия СРО у подрядной организации.

9.В связи с отсутствием в подвальном помещении 3 БС вентиляционных отверстий и невозможностью их монтажа, необходимо установить решетку на входе в указанное помещение для возможности его проветривания.

10.Провести частичный ремонт отмостки МКД с последующим  покрытием защитным средством по периметру дома, где это необходимо.

11.Выполнить ремонт и покраску стен на пожарной лестнице 2 блок-секции.

12.Приобрести новые коврики в тамбур и лифтовой холл каждой блок-секции.

13.Восстановление разрушенного бордюра по периметру ЖК силами разнорабочего .